# Umowa nr ..... / 2013 - projekt umowy

# (dot.: PN 8/13)

zawarta w dniu .....-.....-2013 r., w Poznaniu,

pomiędzy:

Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Szpitalna 27/33

60-572 Poznań

reprezentowanym  przez:

Dyrektora - dr n. med. Pawła Daszkiewicza

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

„”

ul.

reprezentowanym przez:

1.

2.

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

§1

Podstawą do zawarcia niniejszej umowy jest rezultat ogłoszonego przez Zamawiającego przetargu nieograniczonego PN 8/13 na wykonanie budowy stacji transformatorowej oraz przystosowania układów pomiarowych do wymagań TPA w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera UM w Poznaniu.

(2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania budowy stacji transformatorowej oraz przystosowania układów pomiarowych do wymagań TPA w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera UM w Poznaniu (wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi koniecznymi do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie) - zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym dokumentacją projektową oraz ofertą złożoną do postępowania przetargowego PN 8/13, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Prace, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście. Wykonanie choćby części prac określonych w ust. 1 przez inne niż Wykonawca podmioty (Podwykonawców) jest możliwe jedynie po wcześniejszym uzyskaniu przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego, w której wskaże on zakres prac, jakie mogą być wykonane przez Podwykonawców.

- Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio także do dalszych Podwykonawców.

- Zgoda, o której mowa w ust. 2 może zostać udzielona przez Zamawiającego jedynie na pisemny wniosek Wykonawcy lub Podwykonawców, w którym określony zostanie indywidualnie Podwykonawca i zakres prac, jaki miałby wykonać.

- Za pracę wykonaną przez Podwykonawców odpowiedzialność solidarną ponoszą Wykonawca wraz z Podwykonawcą, który pracę tą wykonał.

(3

- Wprowadzenie jakichkolwiek zmian zakresu prac określonych w §2 umowy musi być uzgodnione na piśmie i podpisane przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.

- Wszystkie materiały zużyte do przeprowadzenia robót muszą posiadać atesty dopuszczające ich stosowanie w budynkach użyteczności publicznej, atesty ITB i PZH  dopuszczające ich stosowanie w obiektach służby zdrowia.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć (na okres trwania prac) kontener na odpady.

- Po zakończeniu prac Wykonawca uprzątnie odpady poza teren Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia (na okres trwania prac) umowy ubezpieczenia budowy.

(4

Termin realizacji prac Strony określają następująco:

- Rozpoczęcie - w dniu zawarcia umowy,

- Zakończenie - do dnia 08-04-2013 r.

Z czynności przekazania placu budowy zostanie sporządzony protokół przekazania placu budowy.

§5

- Wynagrodzenie (w formie kwoty ryczałtowej) Wykonawcy za całość przedmiotu umowy (w tym robociznę wraz z materiałem i sprzętem oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego) Strony ustaliły na kwotę netto ... zł (słownie:  złotych /100), co daje (po uwzględnieniu należnej stawki podatku VAT) kwotę brutto ... zł (słownie:  złotych /100).

- Rozliczenie prac nastąpi na podstawie faktur częściowych. Podstawą do ich zapłacenia będzie pisemne potwierdzenie wykonania prac protokołem częściowego odbioru.

- Wszelkie ewentualne prace dodatkowe związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać w ramach ceny określonej w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

- Strony ustaliły następujący sposób zapłaty: przelewem na konto Wykonawcy - w terminie do 30 dni (licząc od daty potwierdzenia przez Zamawiającego wykonania prac protokołem odbioru i otrzymania faktury).

§6

Odbiór prac objętych umową zostanie dokonany komisyjnie - w terminie 7 dni (licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru).

§7

Strony ustalają odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego (za każdy dzień zwłoki),

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu odbioru (za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad),

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (za tę część umowy, która nie zostanie zrealizowana).

- Zamawiający zapłaci karę umowną:

  - za nieterminowe płacenie rachunków - odsetki ustawowe,

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (za tę część umowy, która nie zostanie zrealizowana).

(8

1. Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego informowania się o wszelkich zmianach statusu prawnego swoich firm, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

(9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji (na całość wykonanych robót oraz na zainstalowane urządzenia i zastosowane materiały).

- Początek gwarancji liczy się od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

- Gwarancja obejmuje: bezpłatne obowiązkowe przeglądy okresowe. Czas reakcji (w okresie gwarancji) wynosi maksymalnie 24 godziny. W przypadku braku reakcji na zgłoszenie w terminie dłuższym niż 72 godz. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia realizacji naprawy innej firmie i obciążenia kosztami Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia (potwierdzonego imiennym certyfikatem) pracowników technicznych Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń.

(10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (w postaci aneksu) - podpisanej przez obie Strony.

(11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron umowy.

§13

Spory mogące powstać na tle stosowania niniejszej umowy, Strony poddają do rozpoznania właściwemu rzeczowo Sądowi w Poznaniu.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                            WYKONAWCA: