# Umowa nr ..... / 2013 - projekt umowy

# (dot.: PN 54/13)

zawarta w dniu .....-.....-2013 r., w Poznaniu,

pomiędzy:

Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Szpitalna 27/33

60-572 Poznań

reprezentowanym  przez:

Dyrektora - dr n. med. Pawła Daszkiewicza

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

„”

ul.

reprezentowanym przez:

1.

2.

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

§1

Podstawą do zawarcia niniejszej umowy jest rezultat ogłoszonego przez Zamawiającego przetargu nieograniczonego PN 54/13 na wykonanie adaptacji pomieszczeń w obiekcie Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu na archiwum.

(2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania adaptacji pomieszczeń w obiekcie Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu na archiwum (wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi koniecznymi do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia) - zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym dokumentacją projektową oraz ofertą złożoną do postępowania przetargowego PN 54/13, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Prace, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście. Wykonanie choćby części prac określonych w ust. 1 przez inne niż Wykonawca podmioty (Podwykonawców) jest możliwe jedynie po wcześniejszym uzyskaniu przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego, w której wskaże on zakres prac, jakie mogą być wykonane przez Podwykonawców.

- Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio także do dalszych Podwykonawców.

- Zgoda, o której mowa w ust. 2 może zostać udzielona przez Zamawiającego jedynie na pisemny wniosek Wykonawcy lub Podwykonawców, w którym określony zostanie indywidualnie Podwykonawca i zakres prac, jaki miałby wykonać.

- Za pracę wykonaną przez Podwykonawców odpowiedzialność solidarną ponoszą Wykonawca wraz z Podwykonawcą, który pracę tą wykonał.

- Wykonawca gwarantuje, że jego podwykonawcy posiadać będą doświadczenie i stosowne kompetencje w zakresie robót powierzonych im przez Wykonawcę.

- W umowach z podwykonawcami, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, by warunki wykonania robót, terminy i zasady płatności na rzecz podwykonawców były analogiczne do warunków przewidzianych w niniejszej umowie. Dodatkowo, umowa z podwykonawcą zawierać będzie postanowienie przewidujące dokonanie pełnego rozliczenia z podwykonawcą za wykonane przez niego roboty w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców, iż nie zalega względem nich z zapłatą należnego im wynagrodzenia oraz na żądanie Zamawiającego dowody uiszczenia wynagrodzenia należnego podwykonawcom. Oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć każdorazowo do faktury VAT obejmującej wynagrodzenie za wykonanie danej części robót. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu w/w oświadczeń, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania części należnych Wykonawcy płatności równych kwocie należnej podwykonawcy (podwykonawcom), którego (których) oświadczenia nie zostały przekazane Zamawiającemu, do czasu doręczenia przez Wykonawcę tych dokumentów.

- Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy:

- zapoznał się i akceptuje do wykonania przedmiot umowy,

- badał teren budowy oraz dostępne informacje z nim związane,

- stwierdził, że prace, które mają być wykonane są technicznie wykonalne, a wiedza i informacje zdobyte podczas wizji lokalnej na terenie budowy eliminują ryzyka związane z niewykonaniem przedmiotu umowy bądź nienależytym wykonaniem z przyczyn dających się ustalić przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, doświadczenie i środki niezbędne do realizacji przedmiotu umowy oraz, iż pracownicy realizujący przedmiot umowy posiadają aktualne, udokumentowane badania lekarskie i są przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych.

(3

- Wprowadzenie jakichkolwiek zmian zakresu prac określonych w §2 umowy musi być uzgodnione na piśmie i podpisane przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.

- Wszystkie materiały zużyte do przeprowadzenia robót muszą posiadać atesty dopuszczające ich stosowanie w budynkach użyteczności publicznej, atesty ITB i PZH  dopuszczające ich stosowanie w obiektach służby zdrowia.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć (na okres trwania prac) kontener na odpady.

- Po zakończeniu prac Wykonawca uprzątnie odpady poza teren Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia (na okres trwania prac) umowy ubezpieczenia budowy.

(4

  - Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (określonej w §6 ust. 1), którą to kwotę zabezpieczy w jednej z form określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

  - Po wykonaniu zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego za należycie wykonane, Zamawiający zatrzyma 30% kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

  - Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 151 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (na wniosek Kierownika Działu Eksploatacji Zamawiającego).

  - W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, wszelkie zwroty kwoty zabezpieczenia zostaną dokonane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

(5

Termin realizacji prac Strony określają następująco:

- Rozpoczęcie - w dniu zawarcia umowy,

- Zakończenie - do dnia 24.01.2014 r.

Z czynności przekazania placu budowy zostanie sporządzony protokół przekazania placu budowy.

Podczas przekazania placu budowy strony ustalą terminy cotygodniowych narad w celu weryfikacji prowadzonych robót. Wykonawca zostanie zobowiązany do uczestniczenia w w/w naradach.

Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonywania robót, w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do żądania utrwalenia wyników kontroli w odpowiednich dokumentach.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż Wykonawca nie wykona przedmiotu niniejszej umowy na warunkach określonych w umowie, lub gdy stwierdzi, iż wykonane dotychczas roboty przez Wykonawcę nie odpowiadają Prawu budowlanemu, dokumentacji projektowej, zasadom wiedzy technicznej, polskim normom, warunkom technicznym wykonania i odbioru robót oraz obowiązującym przepisom, Zamawiający powierzy wykonanie pozostałych robót wybranemu przez siebie podmiotowi, który roboty te wykona na koszt Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiającego uprawnień do naliczania kar umownych. W takim przypadku, w razie ujawnienia się wad po wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo realizować wszelkie uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji względem pierwotnego Wykonawcy.

Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się zakończenie wszystkich robót określonych w umowie, wykonanie przez Wykonawcę wszelkich wymaganych poprawek, uporządkowanie terenu budowy i skompletowanie dokumentacji powykonawczej.

§6

- Wynagrodzenie (w formie kwoty ryczałtowej) Wykonawcy za całość przedmiotu umowy (w tym robociznę wraz z materiałem i sprzętem) Strony ustaliły na kwotę netto ... zł (słownie:  złotych /100), co daje (po uwzględnieniu należnej stawki podatku VAT) kwotę brutto ... zł (słownie:  złotych /100).

- Rozliczenie prac nastąpi na podstawie faktur częściowych. Podstawą do ich zapłacenia będzie pisemne potwierdzenie wykonania prac protokołem częściowego odbioru.

- Wszelkie ewentualne prace dodatkowe związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać w ramach ceny określonej w §6 ust. 1 niniejszej umowy.

- Strony ustaliły następujący sposób zapłaty: przelewem na konto Wykonawcy - w terminie do 30 dni (licząc od daty potwierdzenia przez Zamawiającego wykonania prac protokołem odbioru i otrzymania faktury).

§7

Odbiór prac objętych umową zostanie dokonany komisyjnie - w terminie 7 dni (licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru).

§8

Strony ustalają odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego (za każdy dzień zwłoki),

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu odbioru (za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad),

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (za tę część umowy, która nie zostanie zrealizowana).

- Zamawiający zapłaci karę umowną:

  - za nieterminowe płacenie rachunków - odsetki ustawowe,

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (za tę część umowy, która nie zostanie zrealizowana).

(9

1. Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego informowania się o wszelkich zmianach statusu prawnego swoich firm, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

(10

1. Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają (pod rygorem nieważności) formy pisemnej (w postaci aneksu), podpisanej przez obie Strony.

2. Z uwzględnieniem treści art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian poprzez wprowadzenie do zawartej umowy następujących aneksów:

a) aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami (z tym że cena brutto może ulec zmianie tylko w stopniu wynikającym ze zmiany stawki podatkowej, zaś cena netto pozostaje bez zmian),

b) aneks dopuszczający zmianę umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, a które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,

c) aneks dopuszczający zmianę umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu okoliczności siły wyższej (np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; wystąpienia warunków atmosferycznych zgodnie z normami budowlanymi uniemożliwiających wykonanie robót - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Działu Eksploatacji Zamawiającego; wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności).

3.  Wykonawca winien poinformować Zamawiającego o planowanej zmianie (wraz z uzasadnieniem), z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem oraz przedstawić Zamawiającemu stosowny aneks do umowy - pod rygorem nieważności zmiany.

4. Zmiana ceny nastąpi w formie aneksu do niniejszej umowy i obowiązywać będzie po upływie 14 dni (licząc od daty podpisania aneksu przez obydwie Strony).

(11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 60-miesięcznej gwarancji (na całość wykonanych robót oraz na zainstalowane urządzenia i zastosowane materiały).

- Początek gwarancji liczy się od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

- Gwarancja obejmuje: bezpłatne obowiązkowe przeglądy okresowe. Czas reakcji (w okresie gwarancji) wynosi maksymalnie 24 godziny. W przypadku braku reakcji na zgłoszenie w terminie dłuższym niż 72 godz. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia realizacji naprawy innej firmie i obciążenia kosztami Wykonawcy.

(12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (na prawach oryginału), po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron umowy.

§14

Spory mogące powstać na tle stosowania niniejszej umowy, Strony poddają do rozpoznania właściwemu rzeczowo Sądowi w Poznaniu.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                            WYKONAWCA: